**Объекты улично - дорожной сети Запорожского сельского поселения Темрюкского района, на которых планируется выполнение ремонтных работ и сроки их проведения 2 полугодие.**

1.Ремонт пер.Партизанского от ул.Степной до ул.Плоткина в ст-це Запорожской 13.08.2018-23.08.2018

2.Ремонт ул.Набережной от ПК 0+00(дом №3) до ПК 0+51 в пос. Приазовский 13.08.2018-23.08.2018

3. Ремонт ул.Набережной от ПК0+00(дом №1 по ул.Комарова) до ПК 1+54 в пос. Приазовский 13.08.2018-23.08.2018

4. Ремонт ул.Набережной от пер.Северный до дома №3 в пос. Приазовский

13.08.2018-23.08.2018

5. Ремонт ул.Степной от пер.Комсомольский до пер.Партизанского в ст-це Запорожской 18.07.2018-20.07.2018

6. Ремонт пер.Горького от ул.Таманской Дивизии до ул.Ленина в ст-це Запорожской 23.07.2018-25.07.2018

7. Ремонт пер.Горького от ул.Таманской Дивизии до ул.Плоткина в ст-це Запорожской 23.07.2018-25.07.2018

8.Ремонт ул.50 лет Октября в пос.Гаркуша 26.07.2018-27.07.2018

9.Ремонт ул.Набережной в пос.Гаркуша 26.07.2018-27.07.2018

10.Ремонт пер. Комсомольского от дома №5 до ул.Степной в ст-це Запорожской 23.07.2018-25.07.2018

11. Ремонт дороги по переулку Партизанский в ст-це Запорожской 18.07.2018-20.07.2018

12. Ремонт дороги по ул.Набережной в пос. Ильич 18.07.2018-20.07.2018

13. Ремонт дороги по ул.Ореховой в пос. Ильич 18.07.2018-20.07.2018

14. Ремонт дороги по ул.Светлой в пос. Ильич 09.07.2018-13.07.2018

15. Ремонт проезда №1 по ул.Приморской до ул.Набережной в пос. Ильич

09.07.2018-13.07.2018

16. Ремонт проезда №2 по ул.Приморской до ул.Набережной в пос. Ильич

09.07.2018-13.07.2018